# 第一章靖康前夜 Demo 制作方案

《这真的是对的时间线吗？》叙事垂直切片

项目：《这真的是对的时间线吗？》

章节定位：15 至 25 分钟的水墨横版叙事解谜 Demo

核心命题：知道历史的答案之后，人是否应该、又是否有能力改变它？

# 阅读摘要

《靖康前夜》是整部游戏的第一章，也是用于比赛展示的垂直切片。玩家扮演一名临近毕业、对未来迷茫的大学生。他在深夜阅读知乎历史文章时意外进入由文章、问题和回答构成的“知乎大千世界”，并在 AI 向导刘看山的陪伴下抵达北宋末年。

玩家知道岳飞将在二十年后遭遇怎样的结局，于是产生一个看似简单的问题：既然已经知道答案，能否提前改变时间线？游戏不会立即回答。玩家需要探索场景、调查物件、向刘看山提出问题，并在有限的信息中决定自己要介入到什么程度。

这一章不追求大规模战斗，而要完整证明三个体验：提问能改变玩家对事件的理解；知识不等于行动能力；选择必须承担后果。Demo 应当有完整开场、一次有效调查、一次关键提问、一次时间线选择和两个明显不同的结尾。

# 一 章节定位

## 1.1 玩家体验

玩家首先感到好奇，随后因“知道未来”产生使命感，接着发现历史不是一道拥有标准解法的题，最终作出属于自己的选择。

核心体验由四个动词构成：

1. 探索：在横向卷轴场景中移动，寻找可以调查的人和物。

2. 调查：阅读文书、观察军械、倾听对话，获得可验证的线索。

3. 提问：向刘看山询问历史背景、人物动机和当前线索。

4. 选择：组合线索并决定是否介入时间线。

## 1.2 美术与表现

历史场景以宣纸白、墨黑和灰青为主色，朱砂红只用于危险、关键选择和时间线异常。场景采用横向画卷结构，近景墨色浓重，远景以留白和淡墨表现。人物可以使用平涂与墨线结合的 2D 立绘，关键动作以少量逐帧动画和镜头运动完成。

现代宿舍保持冷白屏幕光和较清晰的几何边缘。穿越发生时，网页文字脱离段落，像墨迹一样扩散并重新排列成古代山河。刘看山出现时使用印章落纸、手写字浮现或纸面折叠的视觉语言，使它既属于知乎，也属于这个历史小世界。

## 1.3 历史边界

1122 年仍属北宋，南宋始于 1127 年。岳飞生于 1103 年，1142 年遇害；辛弃疾生于 1140 年。因此第一章统一称为“靖康前夜”或“北宋末年”，不使用“南宋意难平”作为 1122 年场景标题。

玩家幼年穿越的设定可以保留，但只用于开场蒙太奇：以襁褓中的视角、零碎声音和刘看山第一次回应表现时间流逝，随后跳到玩家可以自由行动的年龄。这样既保留原始创意，也避免让“两岁婴儿”承担不自然的探索玩法。

# 二 故事梗概

深夜，大学宿舍只剩显示器的冷光。毕业招聘网页与一篇关于岳飞的知乎文章同时开着。玩家不断向下滚动，却始终没有读完回答。屏幕上出现一句陌生文字：“你想知道，如果回到那个时候，会发生什么吗？”

玩家点击问题，文字从屏幕上剥落。再睁眼时，他听见远处的钟声、马蹄和哭喊，自己却只能从襁褓中看见模糊的屋梁。一个白色身影落在纸面般的天空里，自称刘看山，是连接问题与答案的引导者。

时间快进。玩家在北宋末年的驿路聚落醒来，发现自己保留着现代记忆。他知道靖康之变将至，也知道一个叫岳飞的人将在乱世中崛起，最终于 1142 年遇害。玩家相信，只要把答案提前告诉正确的人，就能改变历史。

他调查一封未发出的家书、一份征发文书和一张被雨水打湿的路线图，逐渐看见普通人在大时代中的处境。刘看山可以解释事实，却不断反问：你想改变的是某个人的命运，还是让所有人都得到一个更好的答案？

当玩家终于获得一次传递消息的机会，时间线开始出现朱红裂痕。玩家可以坚持介入，将未来信息交给关键人物；也可以承认自己掌握的只是后世叙述，选择保存证据、见证并继续寻找问题的根源。

无论选择哪一条路，刘看山都会记录这次提问。结尾处，画面短暂回到现代宿舍，那篇文章仍停在未读完的位置。下一行回答缓慢出现：“知道结局，并不意味着理解过程。”

# 三 逐幕流程

## 序章 未读完的问题

时长：2 至 3 分钟。

玩家在宿舍桌面上调查招聘信息、毕业论文和知乎文章。三个对象分别建立“未来焦虑”“逃避现实”和“沉迷历史”的人物状态。玩家点击文章中的问题后进入穿越演出。

本段只教学鼠标点击、调查与继续阅读，不显示复杂 HUD。屏幕右下角出现一个很轻的阅读进度标记，让“未读完”成为视觉伏笔。

## 第一幕 纸上来客

时长：3 分钟。

玩家从婴儿视角听见家人谈论年景、兵乱与迁徙。刘看山第一次回应玩家的内心问题：“这里是哪一年？”回答分为事实、背景和反问三层。随后用水墨蒙太奇表现数年流逝，进入可操作阶段。

教学目标是让玩家明白：刘看山不是自动播报器，只有明确提出问题，才能获得与当前场景相关的回答。

## 第二幕 驿路三证

时长：6 至 8 分钟。

玩家在驿站、民居和渡口之间探索，取得三条线索：

• 未发出的家书：说明普通人对战争的恐惧与家人的牵挂。

• 征发文书：说明军令、物资和地方治理并非单一人物可以改变。

• 湿损路线图：指出消息传递受天气、道路和身份限制。

谜题不是找齐三个物品即可结束。玩家需要向不同人物核对线索，判断哪一条消息可信、哪一条只是传闻。刘看山可以解释名词，但不会直接指出正确组合。

## 第三幕 二十年后的答案

时长：4 至 5 分钟。

玩家从军中谈话得知岳飞之名，触发现代记忆。时间轴从 1122 年延伸到 1142 年，终点被朱砂覆盖。玩家可向刘看山提问：“岳飞为什么会死？”“如果不被召回会怎样？”“我现在告诉他有用吗？”

每个回答都先给出可确认的历史信息，再说明不确定性，最后提出一个与玩家行动有关的问题。完成至少一次有效提问后，玩家获得“介入时间线”的资格。

## 第四幕 把答案交给谁

时长：4 至 6 分钟。

玩家只有一次传递消息的机会，可以将线索交给传令者，也可以把收集到的普通人证言保存起来。选择前，系统展示玩家真正掌握的证据与仍未知的部分。

选择“介入”后，场景出现朱红裂痕，历史画卷发生局部改写，但新的伤亡和冲突随之出现。选择“见证”后，玩家没有改变已知大事件，却保存了一份会被后人读到的个人记录。

## 尾声 问题仍在继续

时长：2 分钟。

结尾 A“偏离”：玩家看到一条被改写的短时间线。刘看山提醒，改变一个节点不会自动消除其背后的结构性矛盾。下一章入口显示为“继续寻找新的答案”。

结尾 B“见证”：玩家看见历史继续向前，保留下来的证言化作一篇新的回答。下一章入口显示为“继续提出新的问题”。

两个结尾都不评判玩家对错，只记录“行动倾向”“求知程度”和“证据完整度”，供后续章节和彩蛋使用。

# 四 关键分镜脚本

| 镜号 | 景别与镜头 | 画面与动作 | 台词或文字 | 声音 | 交互触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 特写 固定 | 显示器上并排显示招聘页和知乎文章 | 问题标题逐字显现 | 键盘声、远处雨声 | 点击文章 |
| 02 | 中景 缓慢后拉 | 主角趴在桌前，宿舍其余床位隐入黑暗 | “再看一个回答就睡。” | 风扇低鸣 | 自动 |
| 03 | 屏幕特写 | 页面滚动到底部却不断出现新段落 | “如果回到那个时候呢？” | 滚轮声突然停止 | 点击问题 |
| 04 | 主观镜头 | 文字脱离屏幕，化成墨点扑向镜头 | 无 | 纸张撕裂、低频冲击 | 自动 |
| 05 | 模糊仰视 | 屋梁摇晃，成人身影从视野边缘经过 | “建炎还未来，这天下已经乱了。” | 钟声、哭声 | 自动 |
| 06 | 近景 | 刘看山像印章一样落在画面空白处 | “你终于问出来了。” | 印章落纸声 | 第一次提问 |
| 07 | 横向全景 | 驿路、民居、渡口连成水墨长卷 | 目标：弄清此地正在发生什么 | 风声、马蹄 | 获得控制 |
| 08 | 物件特写 | 家书边缘被火燎黑，最后一行未写完 | “若路还通……” | 毛笔摩擦 | 调查家书 |
| 09 | 双人中景 | 老驿卒拒绝替陌生人传递消息 | “答案若来得太早，也可能没人相信。” | 环境声降低 | 出示路线图 |
| 10 | 时间轴推镜 | 1122 至 1142 的年份在纸面展开 | “你认识这个名字，所以你以为你认识他的命运。” | 心跳、墨滴 | 听见岳飞之名 |
| 11 | 静止近景 | 刘看山站在时间轴裂痕前 | “你想改变一个结局，还是理解它为何发生？” | 音乐停顿 | 提问完成 |
| 12 | 俯视 | 三件证据置于桌面，玩家拖动组合 | 无 | 木桌轻响 | 进入选择 |
| 13A | 横移加速 | 消息被送出，画卷被朱红线条改写 | “时间线发生偏离。” | 急促鼓点 | 选择介入 |
| 13B | 缓慢拉远 | 玩家将证言封存，河面吞没远处灯火 | “有人会在未来读到它。” | 水声、单音古琴 | 选择见证 |
| 14 | 屏幕特写 | 现代文章多出一行新回答 | “知道结局，并不意味着理解过程。” | 通知音轻响 | 结尾统一 |

# 五 角色设定

## 玩家

一名即将毕业的大四学生。外在目标是改变岳飞的结局，内在需求是学会面对未知的未来。玩家不是无所不知的现代人，他记得的是零散结论，需要通过调查重新理解历史过程。

角色弧线从“答案能消除不确定性”，走向“答案需要证据、行动和责任”。玩家姓名与外观可自定义，但 Demo 阶段只需提供少量称呼选项和两套剪影式外观。

## 刘看山

刘看山是连接知乎内容世界的 AI 向导，承担引导、回答、线索解释和有限救助。它知道大量资料，却受到当前文章世界和玩家提问方式的限制。

每次回答遵循三层结构：先给事实，再补背景，最后提出反问。它不替玩家点击目标、不直接公布谜题答案，也不宣判某个结局正确。其语气清晰、克制，偶尔幽默，但在历史悲剧场景中保持尊重。

## 岳飞

第一章中的岳飞不应只是等待玩家拯救的符号。他有自己的判断、责任和时代局限。Demo 中可以先以传闻、文书和短暂相遇建立人物，不必展开完整传记。这样既控制制作量，也避免玩家用一条现代信息轻易改变复杂历史。

## 老驿卒

承担新手引导与“消息是否能够抵达”的现实阻力。他见过大量公文和流民，知道一封信的价值，也知道道路、身份与信任会决定信息的命运。

## 军中同伴

承担普通人视角。他关心军饷、家人和下一顿饭，使宏大历史落到个人处境上。他的证言会影响玩家对“介入”代价的判断。

# 六 世界与系统规则

1. 文章、问题和回答可以形成可进入的小世界。

2. 玩家保留现代记忆，但记忆只是线索，不能自动视为准确证据。

3. 刘看山能够检索与解释信息，不能替玩家采取行动。

4. 玩家不能凭空制造现代科技，只能使用当时可获得的材料与社会关系。

5. 改变时间线会形成“知识债”，后续章节需要面对由此产生的新问题。

6. 关键线索必须能够通过场景获得，AI 问答是加深理解和降低卡关的途径，不是联网才能通关的硬依赖。

7. 系统保存行动倾向、提问次数、线索完整度与救助次数，不保存具体渲染对象。

# 七 谜题样例 驿路三证

玩家需要判断一条关于军队调动的消息是否值得冒险传递。桌面上有家书、征发文书和湿损路线图，场景中有老驿卒、军中同伴和渡船人三名证人。

正确过程不是找出唯一“真相”，而是确认三个条件：消息来源是否可靠、路线是否仍可通行、接收者是否会相信送信人。玩家可以向刘看山询问“征发文书是否能证明军队去向”，得到事实与局限；也可以直接相信文书，从而进入风险更高的分支。

谜题完成后，系统不显示传统的“正确”图标，而是在证据旁标注“已核实”“仍存疑”或“互相矛盾”。这套语言应贯穿后续章节，强化知乎社区中求证与回答的主题。

# 八 团队岗位

## 传统游戏项目岗位

| 岗位 | 第一章职责 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 制作人 | 控制范围、进度、资源和最终验收 | 版本计划、任务表、风险清单 |
| 主编剧 | 主线、角色、对白、分支与结尾 | 故事大纲、剧本、对白表 |
| 叙事设计师 | 把剧本变成可交互节点 | 事件流程、条件表、问答库 |
| 历史顾问 | 核对年份、人物、制度与措辞 | 史实表、风险标注、参考来源 |
| 游戏设计师 | 设计核心循环、谜题与反馈 | 玩法规则、数值与验收条件 |
| 关卡设计师 | 设计空间、路线和触发顺序 | 关卡草图、触发器清单 |
| 分镜导演 | 设计镜头、节奏、转场和演出 | 分镜表、镜头表、演出说明 |
| 美术指导 | 统一视觉语言和资产标准 | 风格板、色彩表、资产规范 |
| 角色与场景美术 | 产出人物、表情、场景与道具 | 原画、分层场景、角色素材 |
| 动画与特效 | 角色动作、墨迹、纸张和转场 | 动画序列、特效素材 |
| UI UX | 问答、时间线、对话与菜单 | 线框图、组件与交互状态 |
| 程序 | 实现移动、调查、对话和分支 | 可运行版本、数据结构 |
| 音频 | 音乐、环境声、交互反馈 | 音频清单、最终混音 |
| QA | 流程、兼容性、文字和性能测试 | Bug 表、回归报告 |

## 两人团队配置

两人团队不再按传统岗位平均分工，而是按“内容与导演”和“技术与整合”分成两条主线。所有 AI 产出都必须由其中一人验收，避免出现风格漂移、史实错误或代码无法维护的问题。

成员 A：制作人、主编剧、叙事与视觉导演

• 锁定主题、范围、时长和最终取舍。

• 使用 AI 生成历史资料初筛、故事大纲、对白变体、分镜草案和角色设定草图。

• 负责史实核对、人物动机、中文语气、镜头节奏和最终美术风格。

• 建立章节知识库、问答规则和可交付资产清单。

成员 B：技术负责人、交互设计与发布负责人

• 搭建引擎工程、对话系统、调查系统、证据状态、分支和 Web 构建。

• 使用 AI 生成代码脚手架、数据结构、着色器或特效草案、音频占位和测试用例。

• 负责性能、输入、存档、错误兜底、资源命名和版本管理。

• 把成员 A 验收后的文字、图片、动画和音频接入可运行版本。

两人共同进行每日试玩和最终验收。任何 AI 生成内容都不能直接进入发布版本，至少要经过一次人工核查和一次实际运行或视觉检查。

## AI 资源分工

| 生产环节 | AI 可以承担 | 人必须决定 |
| --- | --- | --- |
| 历史资料 | 关键词检索、时间线初稿、名词解释、疑点汇总 | 史实准确性、引用来源、戏剧化边界 |
| 编剧 | 故事版本、对白变体、刘看山回答草稿 | 主线、人物动机、价值判断、最终台词 |
| 分镜 | 镜头建议、构图草图、转场方案、节奏表 | 镜头取舍、演出顺序、情绪重点 |
| 角色与场景 | 概念图、姿态参考、材质和色彩探索 | 统一风格、版权风险、可生产性 |
| 动画与特效 | 动作分解、墨迹和纸张特效草案 | 节奏、可读性、引擎性能 |
| 程序 | 脚手架、重复代码、数据转换、调试建议 | 架构、输入逻辑、状态边界、安全性 |
| 音频 | 氛围音乐草稿、音效清单、提示音方案 | 情绪、音量、授权与最终混音 |
| 测试 | 测试用例、边界条件、文案检查、回归清单 | 是否影响通关、优先级和发布决定 |

## 两人 AI 协作闭环

1. 定义：成员 A 写清楚目标、受众、限制和验收标准；成员 B 写清楚输入、输出和技术接口。

2. 生成：调用合适的文本、图像、音频、代码或测试 AI，生成多个候选，不追求一次命中。

3. 筛选：两人分别从叙事质量、史实、风格、版权、性能和可维护性检查候选。

4. 整合：成员 B 接入工程，成员 A 在实际场景中检查节奏、可读性和情绪。

5. 回收：把发现的问题写回提示词、知识库或测试用例，形成下一轮生成的约束。

AI 的最佳用途是扩大产量和缩短试错时间，最终的审美判断、历史责任和发布决定仍由两人承担。

# 九 制作流程

## 9.1 概念与前期

锁定章节命题、目标时长、玩家动词和美术规则。完成故事大纲、史实时间轴、场景流程图、第一版分镜及风险清单。此阶段必须明确哪些是史实、哪些是合理虚构、哪些是时间线偏离。

## 9.2 灰盒原型

使用占位人物和简单色块验证移动、调查、提问、证据组合与分支。此阶段只判断信息是否清晰、流程是否顺畅、选择是否有意义，不投入大量正式美术。

## 9.3 垂直切片

将序章到一个完整结尾制作到接近最终品质，接入正式水墨场景、刘看山动画、UI、音乐与音效。第一章 Demo 本身就是项目的垂直切片，也是比赛现场的主要演示内容。

## 9.4 内容生产与整合

批量完成剩余场景、对白、分镜、动画和音频。所有叙事节点使用统一的数据结构，避免对白和分支逻辑散落在场景脚本中。每次整合都要从开场完整通关一次。

## 9.5 测试与发布

Alpha 阶段确保所有功能和结局可以运行；Beta 阶段集中调整文字、节奏、性能和浏览器兼容；发布候选版本冻结功能，只修复影响通关、展示和稳定性的缺陷。

# 十 七天执行计划

| 日期 | 重点 | 当日验收 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | A 定义故事与史实；B 定义技术边界 | 一页大纲、时间轴、核心循环和 AI 资产清单 |
| 第 2 天 | A 生成并筛选对白、分镜和设定；B 搭建灰盒工程 | 可逐镜讲完第一章，场景骨架可运行 |
| 第 3 天 | A 完成线索与问答库；B 实现移动、调查和对话 | 可移动、调查、对话、切换场景 |
| 第 4 天 | A 验收 AI 视觉资产；B 接入谜题、分支和状态 | 驿路三证可完成，问答分层生效 |
| 第 5 天 | A 打磨两个结尾与演出；B 完成存档、错误兜底和 Web 构建 | 两个结尾可独立通关，变量可记录 |
| 第 6 天 | A 做视觉、文字和音频总监修；B 做性能与兼容性优化 | 接入水墨场景、UI、音效和开场演出 |
| 第 7 天 | 两人交叉试玩和录屏 | 修复阻断问题，完成演示路线与录屏 |

# 十一 验收标准

• 玩家在前三分钟内理解自己的身份、时代和当前目标。

• 玩家至少主动向刘看山提出三次问题。

• 玩家完成一次需要核实信息的调查谜题。

• 玩家做出一次会改变时间线表现的关键选择。

• 两个结尾在画面、信息和情绪上有明显区别。

• 首次通关时长控制在 15 至 25 分钟。

• 关键线索不依赖在线 AI，断网或服务失败时仍可通关。

• Web 版本在常见桌面浏览器中能够加载、输入、暂停和完成结局。

• 所有史实文本经过核查，虚构与推测的表达不冒充确定事实。

# 十二 当前决策与待补充项

第一章以 2D 水墨叙事解谜为主，暂不引入复杂战斗。团队规模确定为两人，采用“内容与导演 + 技术与整合”的双主线，并调用文本、图像、音频、代码和测试 AI 扩大产能。开发引擎沿用项目当前决定的 Godot 4.x；若后续改为 Phaser，应保持相同的叙事数据、状态变量和 DOM 或游戏外 UI 边界。

正式写作前仍需补充：玩家可自定义范围、岳飞首次出现的具体年份与场景、第一章是否允许显著改变史实、两个结尾对第二章的实际影响，以及历史顾问采用的参考资料清单。

# 关联

• [[10-projects/知乎黑客松游戏项目]]

• [[10-projects/知乎黑客松游戏项目/项目归档索引]]

• Word 版阅读文档：[[10-projects/知乎黑客松游戏项目/产出物/第一章靖康前夜Demo制作方案.docx]]